	[image: image1.png]



	ATA DE REUNIÃO - ATA
	

	
	Nome do Projeto:
 Processo Eletrônico
	



	DATA:
	16/01/2017

	LOCAL:
	Gerência de Tecnologia da Informação


	Participantes

	Nome
	Setor de Lotação

	Bruno Henrique de Oliveira Peixoto
	Serviço de Sistemas de Informação

	Marcelo Augusto Pedreira Xavier
	Gerente da Gerência de Tecnologia da Informação

	Ederlan Augusto de Souza
	Cast

	Arlindo Alves Cavalcante
	Cast


Objetivos
· Modelagem dos dados
· Refinamento de escopo

Tópicos discutidos
A reunião iniciou-se às 09:35 do dia 16 de janeiro de 2017. 
Basicamente, ficou decidido que as tabelas existentes do sistema GPRO/Estação Digital são suficientes para a implementação do novo processo eletrônico. O que entende-se por Sumário (estrutura de documentos eletrônicos) será armazenado na mesmas estrutura de hoje, tabelas PRO_ANDAMENTO, PRO_AUTUAÇÃO e nas tabelas auxiliares de armazenagem de documentos.  Uma coluna será criada na tabela  PRO_AUTUAÇÃO para indicar se o processo é eletrônico. Para os casos de conversão, uma nova autuação será feira,  o sistema detectará o número de processo já existente e marcará o número do processo antigo (ainda a resolver).

As tratativas das tabelas que armazenam documentos e são ligadas à tabela PRO_ ANDAMENTO serão retomadas e resolvidas na fase do projeto que implementará o módulo de documentos.

Desta forma, a parte legada do sistema precisará de correções mínimas.

O Sr. Ederlan questionou sobre a indexação, documentos chancelados e a função de manutenção de documentos. Foi resolvido pelos participantes que a indexação, para a primeira entrega, ficará tal como está hoje no GPRO.

Sobre os documentos chancelados, não ocorrerá da forma como é hoje. No novo sistema  ele não deve entrar no sumário sem que haja um trâmite para o protocolo.

A função de manutenção de documentos ainda deverá existir. Mas agora deverá haver uma preocupação com o sumário. Iterações futuras do projeto deverão tratar dessa questão
Fim da reunião 10:56
Na lista abaixo estão as próximas ações relacionadas ao projeto.

	Ações a serem tomadas

	Ação
	Responsável
	Previsão

	Marcar visita no TCU.
	GERTI
	22/02/2017


Próxima reunião do projeto
A definir.

Informações adicionais
Não se aplica
	Aprovações

	Participante
	Assinatura
	Data

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


